Protokollvorlage

| Protokoll |  |
| --- | --- |
| Projektname | SSO |
| Ort der Besprechung | Schule |
| Datum und Uhrzeit | 01.12.2025, 13:40 Uhr |
| Gruppen-Nr. | 16 |
| Protokollant | Pongratz |
| Teilnehmer/Verteiler | Butscher, Hoegerle, Batke, Pongratz |
| Bemerkungen |  |

| Projektmethode | Wer | Typ | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Top 1: |  |  |  |
| - Die ursprüngliche Wahl von Scrum wurde diskutiert. Da das Team nur aus 3 Personen besteht, ist die strikte Rollentrennung (Product Owner, Scrum Master, Developer) nicht sinnvoll umsetzbar. |  |  |  |
| - Beschluss: Wechsel der Methode auf Kanban. To-Do: Ein Kanban-Board sollte zur Visualisierung des Arbeitsflusses verwendet werden. | DH |  | asap |

| Finanzen & Kosten | Wer | Typ | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Top 2: |  |  |  |
| - "Wir arbeiten nicht umsonst". Die Arbeitszeit darf nicht mit 0 € angesetzt werden. Auch Infrastrukturkosten (VM, Lizenzen) müssen als fiktive Kosten realistisch kalkuliert werden. |  |  |  |
| - To-Do: Projektkosten neu kalkulieren (fiktive Stundensätze für Teammitglieder + Hosting-Kosten für VPS/VM). | DH |  | tbd |

| Technische Anforderungen | Wer | Typ | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Top 3: |  |  |  |
| - Es wurde festgelegt, dass 2-3 verschiedene SSO-Loginmöglichkeiten implementiert werden sollen. Bestehende Dienste müssen zwingend in das neue System eingebunden werden. |  |  |  |
| - To-Do: Anforderungen im Projektantrag ergänzen. | LB |  |  |

| Infrastruktur / Hardware | Wer | Typ | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Top 4: |  |  |  |
| - Frage: Auf welcher Hardware läuft der SSO-Dienst? Entscheidung: Localhost. Kosten etc. für VPS/VMS herausfinden. |  |  |  |
| - To-Do: Geeignetes VPS-Hosting recherchieren und Kosten in den Antrag aufnehmen. | tbd |  |  |

| Projektplanung | Wer | Typ | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Top 5: |  |  |  |
| - Im bisherigen Zeitplan fehlt eine Analysephase, Marktübersicht: Was gibt es überhaupt für SSO-Dienste?. Rahmenbedingungen/Szenario müssen besser definiert werden. |  |  |  |
| - To-Do: Meilensteine konkretisieren. Phase "Analyse & Recherche" hinzufügen. Ausgangsszenario neu schreiben. | tbd |  |  |

Usw.

Notizen